CMIP6 Tech
12 Juin 2018

---
Avancements côté production
- Eclis de CMIP6/V2
  - Prête sauf QC : Nctime, PrePARE, PNQC à finaliser
    - Besoin de nctime sur Lustre cnrm
  - A éprouver sur une simu par personne
  - Attention : pour les simus lancées en V2, virer le lien sous /scratch/work/user/outputs/CMIP6/MIP/...
- Dr2xml
  - Déja en V1.9 :
    - Add simulation setting 'bypass_CV_components'
    - Control printed messages in process_homevars
    - Optimization
    - Put a watchdog on suspicious RequestItem end date (i.e. year <1000)
    - Avoid experiment's setting 'end_year' to be mandatory
  - Prêt
    - Add setting max_split_frequency (works for unit 'year')
    - Printout experiment start and end year (after DR).
    - List of start_years available with sources (/scratch/CMIP6/bin/dr2xml)
  - Reste Améliorer le pb «  ua7h/ua »
- Tableau de bord dispo : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10bgaeVbtTFz-hrSmP5U8wsPU38xDqucvOdhbYuRo2NA/edit#gid=1967036694
- Doc dispo en http://www.umr-cnrm.fr/cm/spip.php?article82
- Planification ‘macro’ faite
- Préparation de la publication de 1pctCO2 et abrupt4xCO2
  - Sauf bigthetao, bigthetaoga et evspsbl et variables Simon au début (bilan détaillé à faire et décrire sur site Web)

---
Points restants
- Plantages ‘systèmes’ : semblent dus à la charge machine ; plutôt imputables à Nemo (posix_io) ; accumuler l’analyse de cas puis voir avec Mercator s’ils ont ce type de pb ; possible influence du striping Lustre ?
- Perf avec shuffle en océan seul : il y a une solution pragmatique (Nemo sans shuffle, serveur Xios avec)
- Perfs en HR : toujours à l’instruction chez Sophie
- Réduction par Xios de msftmyz en HR : ca marche
- Validation de xrelan par vos soins, pour autoriser verfirelan : accumuler les cas
- EM et /cnrm/cmip6
  - Fonctionne chez Aurore pour descendre la Drmaison
  - Ok pour séparer le stockage ‘poru validation’ du sotckage pérenne (== DRmaison au début)
- Post-traitements
  - Champ sftlf des simus faites en V1 : à remplacer par celui incluant la fraction de lac ; il faut aussi décrire ça sur le site Web
  - Champs type ua7h en V1 (changer nom de fichier et nom de variable) : sur 1pctCO2 et abrupt4xCO2, ne concernen que ficeberg2d
- DOI : débat non conclusif sur la granularité à adopter, l’esprit qu’il faudrait respecter (pas de directives)
  .

---
ESGF
- Poursuite réunions CDNOT hebdomadaires et cycles Data Challenges
- Fin (théorique) du Data Challenge 5 le 13/06. Nouvelle version de la pile logicielle ESGF disponible depuis le 30/05. Installation réalisée sur 4 nœuds de test (LLNL, IPSL, GFDL et CNRM) et prévue ensuite sur les nœuds opérationnels (avec restriction d’accès aux jeux tests ou finaux CMIP6 publiés dans un premier temps)
- Tests de publication positifs côté CNRM (jeux CMIP6, CMIP5 et Cordex) sur le noeud de test avec cette nouvelle pile. Encore des problèmes de publication si utilisation de la nouvelle version recommandée d’esgprep - 2.8.1 (outil permettant le calcul des mapfile des fichiers à publier). Installation nouvelle pile ESGF sur le nœud opérationnel du CNRM après résolution de ces derniers problèmes.
- Accord WIP, CMIP Panel et ESGF XC sollicité par le CDNOT pour ouverture accès premières données CMIP6 publiées dès la fin du DC5 (13/06 en théorie). Pas de réponse à ce jour.
- Premiers centres disposant d’un nœud à niveau et prêts à publier des données CMIP6 : GFDL, IPSL, CNRM et IITM
- Premières simulations CMIP6 Deck CNRM prêtes à être publiées (1pctCO2, abrupt4xCO2)

---
Du côté de CMIP6
- Informations CDNOT :
  - enquête à venir par K. Taylor auprès des groupes de modélisation concernant leur calendrier de production (anonymat des groupes prévu lors de la restitution suite à la demande des groupes)
  - recensement à venir des volumes CMIP6 produits par groupes (fait par David pour le CNRM).
- Journée de revue de la Data Request prévue le 21/06, mais peu de préparatifs …
- Autres :
  - Vérification des sorties pour Cordex : à traiter avec l’option ‘-tdr’ de l’install de simus, en coordination avec les simulanceurs concernés; Stéphane propose aussi l’outil years_of_var, qu’il lui faut remettre en cohérence avec dr2xml
  - Comment recaler le découpage de ssorties Xios sur un début d’année quand la simu commence au 1° août : faire une simu allant jusqu’à fin décembre, puis la prolonger (détails sur la prolongation dans le support de Marie-Pierre)
  .