Réunion CMIP6-Tech du 18/04/2017

Participants : J. Colin, M. Michou, P. Nabat, D. Saint Martin, S. Sénési, S. Valcke, A. Voldoire, L. Franchistéguy

1) XIOS/XIAS

Xios incrémental :
* le temps d’execution d’Arpège s’accroît en mode incrémental avec l’utilisation de XIOS. Mais les performances sont stables avec le modèle-jouet, et le problème n’est pas systématiquement présent en couplé. Il y a quand même un surcoût fixe de +20-30 %. Sophie va donner les stats de performance de ses runs AMIP à Stéphane
* nouvelle version XIOS 1098 livrée le 14/04 (ok en modèle-toy, buguée avec Arpège) avec nouvelle gestion de l’axe des temps dans cette version, pour éviter cet accroissement
* plan A (incrémental) confirmé à ce jour. Appel aux contributions pour tester Eclis (en robustesse) dans cette configuration, dès le feu vert de Stéphane.
* Si le mode incrémental s’avérait impraticable, l’agrégation temporelle au sein des fichiers de sortie serait à développer. (agrégation au moins annuelle pour les fichiers mensuels, pas d'agrégation pour les sub-daily, l'un ou l'autre pour des fichiers daily)
* discussion sur actions à venir sur la gestion du backup : Comme déjà discuté lors de la dernière réunion, un problème peut se produire en mode incrémental, avec ARCHIVING=DURING et back-up (IOXSAVEPER) : le transfert vers hendrix des fichiers de back-up des sorties pourrait se produire en même temps que leur écriture. Le problème n'aura un impact que si les fichiers de back-up des sorties sont effectivement vérolés de la sorte et utilisés plus tard au cours du run.D’où l’objectif de faire le backup sur la base d’une copie des fichiers incrémentaux, pour autoriser la poursuite de la simulation en parallèle du backup ; il faut aussi développer un outil pour faciliter la relance à partir du backup

* Stéphane a fait les modifications requises dans ARPEGE pour qu'elle tourne en formalisme grid (plutôt que domain+axe), a compilé le binaire et a produit les nouveaux fichiers xml correspondants. Sophie peut récupérer ce binaire pour les runs AMIP du Cerfacs. Il y a un bogue dans le remapping Xios dans ce cas-là, en cours d’instruction avec l’équipe Xios
* problème points de terre NEMO (non impactant pour la BR) : action finalement prise en charge par équipe XIOS
* reproductibilité des diags sortis par Xios selon le nombre de procs : devrait être vérifiée sauf après les opérations spatiales (reprojections, réduciton) ; à vérifier ; à noter : de toute façon, Nemo n’est pas exploité en mode reproductible dans le couplé ; et Aurore ne s’interdirait pas de changer le nb de procs en cours de CMIP6, après avoir documenté l’impact sur l’état moyen
* calcul de cycle diurne par XIOS : la fonctionnalité sera développée par l’équipe XIOS (permettra au mieux une moyenne mensuelle de cycle diurne)
* problème en T359 dans l’initialisation XIOS.Palliatif temporaire : tourner sans serveur Xios

2) dr2xml

* travail Marie-Pierre en cours concernant l’optimisation des jeux niveaux de pression en mode multivariables ; on en est aux tests avec le modèle jouet, basés sur le merge avec la version de Stéphane qui rétablit les interpolations verticales

3) Fichiers rebond

* merge des contributions réalisé par S. Valcke
* Stéphane doit, après une vérification, déposer les toutes dernières versions (contribution de Bertrand) à l‘emplacement de référence et diffuser les infos sur leur état / génèse
* David entreprend de tester l’utilisation des fichiers ping hors dr2xml, avec Arpege 6.2.6, en définissant explicitement ceux des diagnostics qui ne sont pas fournis/définis par cette version Arpege/Surfex

4) Divers

* futur binaire Arpège contiendra tous les diags CMIP6 (contributions à faire parvenir à A. Alias avant le 27/04).
* discussion sur éléments nécessaires au Cerfacs pour mener ses runs Primavera
* demande de revue des documents de spécification de la documentation des modèles CMIP6 (cadre ES-DOC) : remarques à adresser à Laurent avant le 02/05 qui synthétisera et préparera une réponse qui sera discutée lors de la prochaine réunion CMIP6-Tech.

Prochaine réunion : mardi 02/05, 10h, salle Bernard Bret